|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **회 의 록** | | 페 이 지 수 | 1 Page | |
| 작 성 자 | 여정문 선임 | |
| 작 성 일 자 | 2023년 3월 29일 | |
| 회 의 장 소 | One IFC 25F | | | | |
| 회 의 일 자 | 2023년 3월 29일 (수) 13:30 – 14:30 | | | | |
| 참 석 자 | 필립모리스 | 심규선님, 김윤수님, 홍동우(Tyler Hong)님 | | | |
| MCB | 정진우 수석, 정찬웅 매니저, 여정문 선임 | | | |
| 회 의 주 제 | CRM Dashboard Performance 개선 관련 논의 | | | | |
| **회 의 내 용** | | | | | |
| ◈ 주요 논의 사항 | | | | | |
| * **논의 주제**   1. CRM Dashboard 관련 현황 및 요건사항      1. 1.1 CRM Dashboard 현황         + Error 발생 내용           1. 2개월 동안 Certification 관련 Data Refresh 오류가 발생하여 PMI 내부 기술팀에서 확인하였으나 만료되기 전으로 파악하였음 🡪 새로이 ODBC Connection을 생성하여 사용중           2. Power BI 파일을 로컬 PC에서 재배포하는 과정에서 배포 오류 발생 (파일 용량이 1GB 초과)      2. 1.2 CRM Dashboard 요건사항         + CRM Dashboard Performance 개선 및 최적화           1. Power BI 용량 초과로 게시가 어려우며 Data Refresh 에러가 빈번하게 일어남         + CRM Dashboard에 ILUMA 관련 내용 추가           1. 현재 판매되고 있는 ILUMA 기기에 대한 내용 추가 필요         + CRM Dashboard 데이터 관련           1. Third Party 관련 데이터는 수기 엑셀 파일로 관리되고 있어 표준화, 자동화에 대한 고민 필요      3. 1.3 CRM Dashboard Performance 개선 방안         + 기개발 내용           1. Heroku 서버에서 Dashboard에 필요한 데이터를 view 테이블로 생성하여 Power BI에 연결         + 개선 방안           1. Heroku 서버에 산재되어 있는 데이터를 DW에 선행 적재하여 Analysis Service Model로 Data Mart 구축, Power BI에 연결하여 사용 🡪 Power BI 용량 개선 및 Data Refresh 에러 해결 가능 * **협의사항**   1. (PMI) AWS 환경 내 서버 인스턴스 공유는 내부 IT팀과 협의 예정 (IT Analyst Consumer Platform Michael님)   2. (PMI) 現 CRM Dashboard 유지보수는 MCS에서 기술 지원 서비스로 진행중  🡪 4월 만료 예정, 최적화 어렵다고 판단 * **이후 예정사항**   1. 논의 주제 > 1.2, 1.3 관련 내용에 대한 공수 산정 후 차주까지 PMI 전달 예정 | | | | | |
| 확 인 | Client PM | Digital Performance Manager 심규선님 Consumer Data Executive 김윤수님 | | | (서 명) |
| MCB PM | Data&AI팀 정진우 수석 | | | (서 명) |