|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **회 의 록** | | 페 이 지 수 | 1 Page | |
| 작 성 자 | 신유지 선임 | |
| 작 성 일 자 | 2023년 6월 15일 | |
| 회 의 장 소 | 필립모리스코리아(전주룸) & 이메일 | | | | |
| 회 의 일 자 | 2023년 06월 15일 | | | | |
| 참 석 자 | 클라이언트 | 홍동우 매니저 | | | |
| 수 행 사 | 신유지 선임, 김병준 선임 | | | |
| 회 의 주 제 | SSRS 리포트 별 Option결정 건 | | | | |
| **회 의 내 용** | | | | | |
| ◈ 주요 논의 사항 | | | | | |
| * **SSRS 이관 세부 내용 결정**    1. 이관 대상 리포트 목록      + - 01 소매점조회        - 02 소매점 특이사항 조회        - 03 마감리포트        - 01 POSM\_MR 소매점유지현황-Priority        - 02 POSM\_SR 소매점유지현황-Priority        - 03 POSM\_MR 소매점유지현황        - 04 POSM\_SR 소매점유지현황        - 11 CVS Compliance 예외승인사항        - POSM\_설치철거현황        - POSM\_이송활동        - POSM\_재고현황        - 04 SR\_CREDIT\_REPORT(추가)   2. Data Mart 사용 유무 및 새로고침 주기      1. 2.1 Option1 : Data Mart 미사용 / Power BI 만 사용      2. 2.2 Option2 : Data Mart 사용 / Power BI 및 엑셀로 BI 제공 – 업무시간 중 Refresh 주기 1시간      3. 2.3 Option3 : Option 3: Data Mart 사용 / Power BI 및 엑셀로 BI 제공 – 1일 1회 Refresh (어제자 데이터 조회)      4. 2.4 박정호님 의견         + Option 2 Data Mart사용하는 방안         + 이유 : 현재 사용하고 있는 CORIA와 유사한 Logic / Interface로 기대하고 있으며 Performance적으로 보다 안정적일 것으로 보이기 때문이며 다만, Refresh주기는 아래와 같이 1일 5회로 운영하는 것을 제안           1. 08:00 : 직전 일 마감 반영           2. 12:00 : 오전 변경 사항 반영           3. 16:00 : SR 일 마감 반영 (송신)           4. 18:00 : SR 일 마감 추가 반영 (송신)           5. 21:00 : FCE / SR 최종 일 활동 마감 반영 (송신)      5. 2.5 최종 결정         + Business 측에서 Option 2 로 결정 주셨으니, 추후 MCB 분석에 따라 리포트별 Option 1, Option 2 논의 * **기타 논의**   1. 기존 Smart 조회 리포트 중 “판촉관리” 화면이 사용되므로 Power BI 추가 구현 요청      1. 1-1. 요구사항 정리되면 추후 논의 예정   2. 주간보고 일정 :      1. 2-1. 일시, 필수 참석자 등 차주 중에 협의 | | | | | |
| 확 인 | Client PM |  | | | (서 명) |
| MCB PM |  | | | (서 명) |