|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **회 의 록** | | 페 이 지 수 | 1 Page | |
| 작 성 자 | 신유지 선임 | |
| 작 성 일 자 | 2023년 8월 3일 | |
| 회 의 장 소 | 필립모리스코리아(전주룸) & 이메일 | | | | |
| 회 의 일 자 | ~2023년 08월 03일 | | | | |
| 참 석 자 | 클라이언트 |  | | | |
| 수 행 사 | 신유지 선임, 김병준 선임, 장민지 선임 | | | |
| 회 의 주 제 | SIAKR Migration | | | | |
| **회 의 내 용** | | | | | |
| ◈ 주요 논의 사항 | | | | | |
| * **DB Migration 관련**   1. **권한**      1. 1-1. PMI\s-pbi-reader-prd : 해당 권한은 모든 DB에 존재      2. 1-2. KAPOS DB에서 “PMI\PMIKR1604SELURSQLServerDataRWSQL08\_IMDL” user 권한에 하기 포함인지 체크         + db\_datareader         + db\_datawriter         + db\_ddladmin   2. **DEV test Issue**      1. LOCAL에서는 테스트 완료하였으나 CLOUD DEV에서 테스트가 미비한 부분은 차주부터 QA에서 진행         + 1) DEV서버의 성능 이슈로 인하여 QA에서 퍼포먼스 성능 테스트 예정         + 2) ISMS PRD – CLOUD DEV interface 이슈로 ISMS에서 데이터를 가져오는 테스트는 QA에서 진행 예정         + 3) AWX에서 Access Denied 이슈로 DEV에서 진행 못하여 QA에서 진행 예정 * **DW 구축 관련**   1. **SSRS**      1. 1-1. 페이지 수 변경 : 12 개 -> 11개         + General – “마감리포트”의 경우 가마감 진행한 테이블을 원천으로 바라보고있는데, 추후 가마감 시스템이 없어지므로 salesforce에서 볼 수 있도록 진행 예정      2. 1-2. 권한 정리 : 12개 모든 리포트 권한을 다음 6개로 나눌 예정         + PMK HQ ALL > 본사 레벨         + EZD Young HQ Y ALL > EZD 레벨         + EZD SYI HQ S ALL > EZD 레벨         + EZD Hanmi HQ H ALL > EZD 레벨         + EZD Branch(지점) > 지점 레벨         + PMK Branch(지점) > 지점 레벨      3. 1-3. 권한 정리 2 : jobfunction을 조회하면 보고서별 특정 개수가 조회된다. 하지만 SSRS 권한에서 사용되는 jobfunction이 없는 경우가 있음 -> old 권한이므로 drop 협의 완료 (8/3)      4. 1-4. 필터 리스트 정리         + 지점 : 페이지별 필터의 내용이 상이하여 최신 지점 리스트 전달   Botique, Digital, ECOM, FSS, KEC, POK, ShopInShop, 일렉트로마트 >> 사용을 거의 안함, 그러나 과거 데이터는 있으니 일단 DW에는 모두 적재하기   * + - * 존코드 : Dummy가 포함된 데이터도 다 옮기기로 협의 완료 (dummy란, 지점이동이나 퇴사한 경우 해당 사원의 데이터를 남겨둔 것)   1. **SMART**      1. 2-1. 판촉활동 조회 페이지 1개 -> Fct\_PMK\_Activity         + 기존 SMART 구성하는 쿼리의 원천 데이터는 SQL09를 바라보고 있고, 현재 SMART를 조회 시 존 코드 매칭 오류가 있어 새로 쿼리 전달한(08/03) 것으로 재 진행   2. **공통**      1. 3-1. 테이블 명명 규칙         + OLD ver : MD, MR, FS         + 보고서명 : PMK, EZD         + 컬럼명 : PMK/EZD(지점), FCE/SR(사원, 존코드)      2. 3-2. 구축 방법         + DW 개발 테스트는 DEV에서 짧게 진행하고 성공적으로 이관되면 PRD에서 detail 수정         + CORIA DB 내부에 DW 테이블 생성      3. 3-3. BI 구성 관련 : 2개의 보고서로 개발         + 1) General : SSRS에 general 폴더에 있는 보고서 3개와 SMART 판촉조회         + 2) POSM : SSRS에 POSM 폴더에 있는 보고서 8개 * **기타**   1. 8/7, 9/11 회의룸 이동 ( VC room) | | | | | |
| 확 인 | Client PM | Kim ,Michael | | | (서 명) |
| MCB PM | 정진우 수석 | | | (서 명) |