|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **회 의 록** | | 페 이 지 수 | 1 Page | |
| 작 성 자 | 신유지 선임 | |
| 작 성 일 자 | 2023년 8월 23일 | |
| 회 의 장 소 | 필립모리스코리아(커머셜룸) | | | | |
| 회 의 일 자 | 2023년 08월 24일 | | | | |
| 참 석 자 | 클라이언트 | Tyler님, Ethan님 | | | |
| 수 행 사 | 장민지 선임 | | | |
| 회 의 주 제 | SIAKR Migration | | | | |
| **회 의 내 용** | | | | | |
| ◈ 주요 논의 사항 | | | | | |
| * **DB Migration 관련**   1. SSRS 조회할때 나오는 저부분이랑 필터들 숨긴처리에 대한 기능을 제외하고 갈 예정인데 괜찮은지      1. → 저장 기능만 있으면 괜찮을거 같음      * 1. 하나의 파일로 만들게 되면 보고서 페이지 이름이 G\_~, P\_~로 나오게 될거 같은데 괜찮은지?      1. → general posm 페이지 있는게 좋을거 같다 >> 홈페이지 만들어야 할거 같음   2. 페이지 안에 왼쪽 페이지 넣는거 넣을수 있음. 넣을지 말지 정하기, 파워 bi에 들어가있는 페이지 삽입은 디자인 변경 불가      1. → 왼쪽 페이지는 안넣는게 좋을거 같음 더 크게 넣는게 좋아서   3. 지점문제      1. → 타일러님 생각은 PMK, EZD 나눠서 넣기   4. 매일 몇시몇시 몇시에 업데이트 되고, 업데이트 시간, 보고서에 넣어줄수 있는지      1. → 가능   5. SSAS PRD 권한 까지 받으면 PRD에 개발해도 괜찮을거 같음      1. >> 권한 문제는 다음주 수요일 해결예상(타일러님)   6. UAT 좀 더 빨리 진행되면 좋겠다 (실제 데이터랑 맞춰봤으면 좋겠다고 하심)      1. >> 데이터 마트에 배포하면 쿼리로 조회하면 될거 같음 | | | | | |
| 확 인 | Client PM | Kim ,Michael | | | (서 명) |
| MCB PM | 정진우 수석 | | | (서 명) |