## Slide 1
[필립모리스 PJT] Weekly Report
2023. 07. 06 (목)

## Slide 2
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication
INDEX

## Slide 3
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 4
I. Weekly Report Abstract
프로젝트 개요
프로젝트명 | PMK Cloud Migration PJT |  |  | 
보 고 유 형 | 주간 업무 보고(Weekly Report) | 보 고 일 자 | 2023-07-06 | 매주 목요일 2시
보 고 자 | 엠클라우드브리지 신유지 선임 | 보 고 장 소 | 필립모리스코리아 | 
참석자
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | Hong, Tyler |  | Heo, Ethan |  | Kim, Michael (Optional) |  | Lim, Elien (Optional) |  | Park, Jung Ho (Optional)
 | Paeng, Eric (Optional) | ○ | Kim, Hye Won (Optional) | ○ | Yoon, Randy (Optional) |  | Kim, Taejin (Optional) |  | Ko, James (Optional)
여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자 | 여부 | 참석자
○ | 정진우(Jake) 팀장 (PM, Data Modeler) | ○ | 신유지(Allie) 선임 (PL, Data Modeler) | ○ | 김병준(Max) 선임 (Data Modeler) |  |  |  | 

## Slide 5
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 6
II. Project Schedule Check
프로젝트 스케쥴 관리 (금주 진척 사항 Overview)

## Slide 7
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 8
III. This / Next Week Status
주요 보고서 Follow-up 실적/계획
구분 | 업무 내역
금주 실적 | 현재 진행되고 있는 Job 간소화 SQL09, SQL10에서 진행되고 있는 Job 간소화 하기 위한 분석 진행 KSI, UDIST 관련 프로세스 분석 필요한 Job들만 정리하여 Migration 진행할 수 있도록 List-up (금주에 완료) Shared Folder 활성화 확인 Shared Folder에 Access 확인 완료 DB migration 확인 Dev10, Dev11에 누락된 DB migration 재요청 Migration할 DB, Table, Index, Function 리스트업 완료
차주 예정 | 응용프로그램 분석 및 개발 SQL09, SQL10에서 진행되고 있는 C#, cmd 기반 외부파일관련 로직 분석 생성 : EZD에 보내지는 UDIST 파일 생성 로직 분석 및 개발 논의 적재 : POS, TAX 등 외부 데이터 DB 적재 로직 분석 및 개발 논의

## Slide 9
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 10
IV. Project Issue Check
Project 수행 관련 긴급 점검(체크) 필요 항목
구분 | 업무 내역
이슈 없음

## Slide 11
INDEX
Weekly Report Abstract
I
Project Schedule Check
II
This / Next Week Status
III
IV
V
Project Issue Check
Additional Communication

## Slide 12
Thank you for your attention